# Acta de Reunión – IS2 – Presentación 5

|  |
| --- |
| **Fecha:** |
| 13/11/2017 |
| Grupo: |
| F |
| Participantes (nombre y firma): |
| Juan Francisco Baraybar Huambo 20140124  Ricardo Jesus Mandujano Nima 20100661  Diego Alonso Mego Fernandez 20100696  Bruna Morillo Palacios 20142059  Luis Edilberto Sifuentes Villarroel 20101062 |
| Notas del avance de la semana |
| * Diseño de nuevos mapas para crear variedad en los escenarios. * Implementación del indicador de maná para poder visualizar de mejor forma el consumo de magia en base a los hechizos. * Ahora es posible desplazarse por el mapa respetando objetos existentes en este en lugar de atravesarlo al haber implementado las colisiones. * El personaje muere al llegar su vida a cero y para reflejar esto se muestra una animación de su propia muerte. |
| Problemas |
| * El crear las colisiones en cada esquina y parte del campo ha costado bastantes horas y esfuerzo lo cual obligó a descuidar otras historias de usuario que tuvieron que ser pospuestas para el último entregable. * La edición de cada parte del escenario junto con la configuración de colisiones por cuadro tomó más tiempo del estimado. * La falta de tiempo requerido por semana nos dificulto poder reunirnos. * Porcentaje de avances al Sprint 4 real (Excel): 83,91%. * Porcentaje de avance de este sprint en relación al total: 21,81%. |
| Acuerdos para la siguiente semana |
| * Darle un mayor uso a la parte de Django para poder gestionar los atributos del personaje y configuraciones generales. * Crear a los NPC quienes brindarán las misiones que apoyarán al jugador a entrar más en el contexto de la historia y le brindarán pequeñas recompensas que podrán ayudarlo en un corto plazo. * Diseñar la pantalla de creación del personaje para poder seleccionar sus características desde el inicio. * Uso de los objetos recogidos y manejo del inventario del personaje. * Implementar efectos de sonido por cada acción realizada por el personaje y su interacción con el entorno ya que de esta manera se creará un mayor realismo. |
| Firma |
|  |